BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

PUBLICATION TREND SYSTEM

Hệ thống Phân tích Xu hướng Công bố Khoa học

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| Dự án: | Publication Trend System (WDP301 Capstone) |
| --- | --- |
| Trường: | FPT University |
| Loại tài liệu: | Báo cáo Tiến độ Phát triển Phần mềm |
| Ngày báo cáo: | 17/09/2026 |
| Phiên bản: | v1.0 |
| Chuẩn bị bởi: | Business Analyst Team |
| Phân loại: | NỘI BỘ — KHÔNG CÔNG KHAI |

# MỤC LỤC

1. Tổng quan Dự án

2. Kiến trúc Hệ thống & Công nghệ

3. Tổng hợp Tiến độ theo Phase

4. Chi tiết Chức năng — Backend API

5. Chi tiết Chức năng — Frontend Web

6. Chi tiết Chức năng — Mobile App (Flutter)

7. Chi tiết Chức năng — AI Reviewer Service

8. Chi tiết Chức năng — Hạ tầng & DevOps

9. Chức năng Dự kiến Phát triển Tương lai

10. Thống kê Tổng hợp

11. Rủi ro & Đề xuất

# 1. Tổng quan Dự án

Publication Trend System là một nền tảng phân tích xu hướng công bố khoa học ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), được phát triển như đồ án tốt nghiệp (Capstone) cho môn WDP301 tại Đại học FPT.

Hệ thống kết hợp các công nghệ tiên tiến bao gồm Large Language Model (LLM), Retrieval-Augmented Generation (RAG), và Model Context Protocol (MCP) nhằm nâng cao trải nghiệm nghiên cứu khoa học cho giảng viên, sinh viên, và nhà nghiên cứu.

## 1.1. Mục tiêu Hệ thống

Tìm kiếm bài báo khoa học theo ngữ nghĩa (Semantic Search) thay vì chỉ theo từ khóa

Phân tích và giải thích xu hướng nghiên cứu (Trend Analysis & Explanation)

Phát hiện khoảng trống nghiên cứu (Research Gap Identification) có trích dẫn bằng chứng

Sinh báo cáo phân tích tự động (Automated AI Report Generation)

Đánh giá và phản biện bản thảo bài báo khoa học tự động (AI Paper Review)

Quản lý dự án nghiên cứu nhóm với AI Assistant tích hợp

Hệ thống điểm thưởng và xếp hạng người dùng (Gamification)

## 1.2. Đối tượng Sử dụng

| Vai trò | Mô tả | Quyền hạn chính |
| --- | --- | --- |
| Student (Sinh viên) | Sinh viên đang nghiên cứu hoặc làm luận văn | Tìm kiếm, đọc bài báo, tạo báo cáo, bookmark, tham gia dự án |
| Lecturer (Giảng viên) | Giảng viên hướng dẫn nghiên cứu | Toàn bộ quyền Student + quản lý dự án nhóm + chấm điểm |
| Researcher (Nhà nghiên cứu) | Nhà nghiên cứu độc lập | Toàn bộ quyền Student + phân tích nâng cao + gap analysis |
| Admin (Quản trị viên) | Quản trị hệ thống | Quản lý người dùng, đồng bộ dữ liệu, duyệt bài báo, pipeline |

# 2. Kiến trúc Hệ thống & Công nghệ

## 2.1. Mô hình Monorepo

Dự án sử dụng kiến trúc Monorepo với pnpm Workspaces và Turborepo, cho phép chia sẻ types/interfaces giữa các ứng dụng và quản lý dependencies thống nhất.

## 2.2. Bảng Công nghệ

| Lớp (Layer) | Công nghệ | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Backend Server | Node.js 22 + Express 5 + TypeScript | API Server chính, xử lý logic nghiệp vụ |
| ORM / Database | Mongoose 8 + MongoDB Atlas | Lưu trữ dữ liệu, schema validation |
| Vector Search | MongoDB Atlas Vector Search (768 dim) | Tìm kiếm ngữ nghĩa bài báo khoa học |
| Queue / Worker | BullMQ + Redis (Upstash) | Xử lý tác vụ nền: sync, embedding, report |
| Web Frontend | React 18 + Vite 6 + TypeScript | Giao diện web cho người dùng |
| Web UI Framework | Tailwind CSS 3 + shadcn/ui + Radix UI | Component UI hiện đại, accessible |
| Web State | Zustand + TanStack Query v5 | Quản lý trạng thái client & server state |
| Mobile App | Flutter + Dart | Ứng dụng di động đa nền tảng |
| Mobile App (Alt) | Expo SDK 52 + React Native | Ứng dụng di động (phiên bản 2) |
| AI — LLM | Google Gemini 3.5 Flash + 2.5 Pro | Phân tích, sinh nội dung, giải thích xu hướng |
| AI — Embedding | Gemini Embedding 2 (768 dim) | Sinh vector embedding cho semantic search |
| AI Reviewer | Python + FastAPI + Gemini | Đánh giá và phản biện bài báo khoa học |
| Auth | JWT (15min access + 7d refresh) + Google OAuth | Xác thực người dùng |
| Thanh toán | PayOS (HMAC-SHA256) | Mua credits cho các tính năng premium |
| Internationalization | i18next (EN/VI) | Hỗ trợ đa ngôn ngữ |
| Testing | Vitest + Playwright | Unit test và End-to-End test |
| CI/CD | Jenkins + Docker | Build, test, deploy tự động |

# 3. Tổng hợp Tiến độ theo Phase

✅ Hoàn thành  |  🔄 Đang phát triển  |  📋 Kế hoạch tương lai

| Phase | Nội dung | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Setup & Infrastructure (Monorepo, CI/CD, Auth, DB) | ✅ Hoàn thành | Nền tảng ổn định, sẵn sàng phát triển |
| Phase A | OpenAlex Sync Pipeline + Data Models + Ingest Campaigns | ✅ Hoàn thành | Đã đồng bộ > 1,000,000 bài báo từ OpenAlex |
| Phase B | Embeddings + Semantic Search + LLM Reranking | ✅ Hoàn thành | Vector Search 768-dim hoạt động, AI rerank |
| Phase C | RAG Pipeline + AI Reports + Research Projects | ✅ Hoàn thành | Báo cáo AI với evidence grounding |
| Phase D | Research Gap Analysis + MCP Tools + Quality | ✅ Hoàn thành | Gap detection + AI quality judge |
| Phase E | Web Pages + Mobile + Notifications + Credits | ✅ Hoàn thành | UI hoàn chỉnh, mobile Flutter, PayOS |
| Phase F | AI Paper Review & Format Checking | ✅ Hoàn thành | AI Reviewer Python microservice |
| Phase G | Advanced Features & Polish | 🔄 Đang phát triển | Tối ưu UX, analytics nâng cao |

# 4. Chi tiết Chức năng — Backend API

Backend API được xây dựng trên Node.js 22 + Express 5 + TypeScript, tổ chức theo kiến trúc module-based. Mỗi module tự quản lý routes, controller, service, DTO schema, và Mongoose model. Tổng cộng 23 modules đã được triển khai.

✅ Hoàn thành  |  🔄 Đang phát triển  |  📋 Kế hoạch tương lai

## 4.1. Module: Authentication & User Management

| # | Chức năng (Function) | API Endpoint | Trạng thái | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng ký tài khoản | POST /auth/register | ✅ Hoàn thành | Đăng ký bằng email/password với Zod validation |
| 2 | Đăng nhập | POST /auth/login | ✅ Hoàn thành | JWT access (15min) + refresh (7d) token |
| 3 | Làm mới token | POST /auth/refresh | ✅ Hoàn thành | Rotate refresh token, hash trong MongoDB |
| 4 | Đăng xuất | POST /auth/logout | ✅ Hoàn thành | Xóa refresh token khỏi DB |
| 5 | Google OAuth Login | GET /auth/google | ✅ Hoàn thành | Passport.js Google Strategy + OAuth callback |
| 6 | OAuth Code Exchange | POST /auth/oauth/exchange | ✅ Hoàn thành | Dùng cho mobile OAuth flow |
| 7 | Xem thông tin cá nhân | GET /auth/me | ✅ Hoàn thành | Lấy profile user hiện tại |
| 8 | Cập nhật profile | PATCH /auth/me | ✅ Hoàn thành | Sửa fullName, institution, avatarUrl, v.v. |
| 9 | Đổi mật khẩu | POST /auth/change-password | ✅ Hoàn thành | Yêu cầu mật khẩu cũ + mật khẩu mới |
| 10 | Tìm kiếm user | GET /auth/search | ✅ Hoàn thành | Tìm user theo email (thêm thành viên dự án) |
| 11 | Bảng xếp hạng (paginated) | GET /auth/rankings/top | ✅ Hoàn thành | Leaderboard công khai theo points, phân trang |
| 12 | Hạng cá nhân | GET /auth/rankings/me | ✅ Hoàn thành | Rank + detailed stats của user hiện tại |

## 4.2. Module: Papers Management

| # | Chức năng (Function) | API Endpoint | Trạng thái | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Danh sách bài báo | GET /papers | ✅ Hoàn thành | Keyword search + multi-filter + sort + pagination |
| 2 | Chi tiết bài báo | GET /papers/:id | ✅ Hoàn thành | Public/private detail với role-based access |
| 3 | Tạo bài báo (submit) | POST /papers | ✅ Hoàn thành | Upload PDF, charge 100 credits, tạo paper request |
| 4 | Cập nhật bài báo | PATCH /papers/:id | ✅ Hoàn thành | Admin chỉnh sửa hoặc user resubmit rejected paper |
| 5 | Duyệt trạng thái | PATCH /papers/:id/status | ✅ Hoàn thành | Admin approve/reject paper request |
| 6 | Bài báo của tôi | GET /papers/my-requests | ✅ Hoàn thành | Danh sách paper requests của user hiện tại |
| 7 | So sánh bài báo (AI) | POST /papers/compare | ✅ Hoàn thành | So sánh 2-4 bài báo song song bằng AI + rate limit |
| 8 | Dịch bài báo (AI) | POST /papers/:id/translation | ✅ Hoàn thành | Dịch title + abstract theo target language |
| 9 | Khả năng dịch | GET /papers/translation/capabilities | ✅ Hoàn thành | Kiểm tra dịch vụ dịch có sẵn không |
| 10 | Bài liên quan | GET /papers/:id/related | ✅ Hoàn thành | OpenAlex related works resolved to corpus |
| 11 | Tài liệu tham khảo | GET /papers/:id/references | ✅ Hoàn thành | References resolved to public in-corpus papers |
| 12 | Tải PDF | GET /papers/:id/pdf-url | ✅ Hoàn thành | Signed download URL, charge credits |
| 13 | Download PDF | GET /papers/:id/download | ✅ Hoàn thành | Download bằng short-lived JWT token |
| 14 | Upload PDF | POST /papers/:id/upload-pdf | ✅ Hoàn thành | Upload PDF cho paper request đã có |
| 15 | Accept PDF | PATCH /papers/:id/accept-pdf | ✅ Hoàn thành | Requester chấp nhận PDF đã upload |
| 16 | Reject PDF | PATCH /papers/:id/reject-pdf | ✅ Hoàn thành | Requester từ chối PDF đã upload |
| 17 | Hủy yêu cầu | DELETE /papers/:id/cancel | ✅ Hoàn thành | Cancel request + hoàn credits |
| 18 | Xóa bài báo | DELETE /papers/:id | ✅ Hoàn thành | Requester hoặc admin xóa paper |
| 19 | Xóa PDF | DELETE /papers/:id/pdf | ✅ Hoàn thành | Admin xóa PDF của paper |
| 20 | Lấy paper chỉnh sửa | GET /papers/:id/edit | ✅ Hoàn thành | Lấy dữ liệu draft/rejected paper cho form edit |
| 21 | AI Paper Review | POST /papers/review | ✅ Hoàn thành | Gửi PDF cho AI reviewer, nhận phản biện chi tiết |
| 22 | Format Check | POST /papers/format-check | ✅ Hoàn thành | Kiểm tra format chuẩn (IEEE/ACM/Springer) |
| 23 | Danh sách reviews | GET /papers/reviews | ✅ Hoàn thành | Lịch sử review của user |
| 24 | Chi tiết review | GET /papers/reviews/:id | ✅ Hoàn thành | Xem kết quả review chi tiết |
| 25 | Danh sách format checks | GET /papers/format-checks | ✅ Hoàn thành | Lịch sử format check |
| 26 | Format presets | GET /papers/format-presets | ✅ Hoàn thành | Danh sách format templates có sẵn |
| 27 | Admin: quản lý papers | GET /papers?adminView=true | ✅ Hoàn thành | Admin view: filter by status, kind, search |

## 4.3. Module: Semantic Search

| # | Chức năng (Function) | API Endpoint | Trạng thái | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Semantic Search | GET /search | ✅ Hoàn thành | Vector search 768-dim + keyword fallback + taxonomy classification |
| 2 | AI Reranking | GET /search?rerank=true | ✅ Hoàn thành | LLM rerank kết quả tìm kiếm (yêu cầu auth + rate limit) |
| 3 | Taxonomy Classification | Internal | ✅ Hoàn thành | Auto-classify query vào domain/field/subfield |

## 4.4. Module: Trend Analysis

| # | Chức năng (Function) | API Endpoint | Trạng thái | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng quan xu hướng | GET /trends | ✅ Hoàn thành | Overview: top topics, yearly counts, growth rates |
| 2 | Chi tiết topic | GET /trends/:topic | ✅ Hoàn thành | Deep-dive 1 topic: timeline, top papers, related topics |
| 3 | So sánh topics | GET /trends/compare | ✅ Hoàn thành | So sánh nhiều topics cùng lúc |
| 4 | Gợi ý topic candidates | GET /trends/topic-candidates | ✅ Hoàn thành | Autocomplete/gợi ý topics để chọn |
| 5 | Quan hệ giữa topics | GET /trends/relationships | ✅ Hoàn thành | Network graph: topics liên quan nhau |
| 6 | AI Giải thích xu hướng | POST /trends/explain | ✅ Hoàn thành | LLM giải thích tại sao topic tăng/giảm |
| 7 | Lịch sử giải thích | GET /trends/explain/history | ✅ Hoàn thành | Xem lại các AI explanations trước đó |

## 4.5. Module: Research Gap Analysis

| # | Chức năng (Function) | API Endpoint | Trạng thái | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phân tích gaps (AI) | POST /gaps/analyze | ✅ Hoàn thành | LLM deep analysis + evidence grounding + rate limit |
| 2 | Preview evidence | POST /gaps/evidence-preview | ✅ Hoàn thành | Xem trước bằng chứng từ corpus trước khi phân tích |
| 3 | Danh sách gaps | GET /gaps | ✅ Hoàn thành | Liệt kê tất cả gap analyses của user |
| 4 | Chi tiết gap | GET /gaps/analyze/:id | ✅ Hoàn thành | Xem kết quả phân tích chi tiết |
| 5 | Active analysis | GET /gaps/analyze/active | ✅ Hoàn thành | Kiểm tra analysis đang chạy |
| 6 | Retry analysis | POST /gaps/analyze/:id/retry | ✅ Hoàn thành | Thử lại nếu analysis bị lỗi |
| 7 | Cập nhật gap | PATCH /gaps/:id | ✅ Hoàn thành | Sửa title, notes, status |
| 8 | AI Directions | POST /gaps/:id/directions | ✅ Hoàn thành | LLM gợi ý hướng nghiên cứu dựa trên gap |
| 9 | Xem directions | GET /gaps/:id/directions | ✅ Hoàn thành | Lấy suggestions đã generate |

## 4.6. Module: AI Analytical Reports

| # | Chức năng (Function) | API Endpoint | Trạng thái | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tạo báo cáo (AI) | POST /reports | ✅ Hoàn thành | RAG pipeline + LLM sinh báo cáo với evidence + rate limit |
| 2 | Preview evidence | POST /reports/evidence-preview | ✅ Hoàn thành | Xem trước papers sẽ được trích dẫn trong report |
| 3 | Danh sách báo cáo | GET /reports | ✅ Hoàn thành | Liệt kê reports của user |
| 4 | Chi tiết báo cáo | GET /reports/:id | ✅ Hoàn thành | Đọc full report content |
| 5 | Xóa đơn lẻ | DELETE /reports/:id | ✅ Hoàn thành | Xóa 1 report |
| 6 | Xóa hàng loạt | DELETE /reports | ✅ Hoàn thành | Xóa nhiều reports cùng lúc |
| 7 | Đếm reports/paper | GET /reports/paper/:paperId/count | ✅ Hoàn thành | Đếm reports trích dẫn 1 paper (public) |

## 4.7. Module: Research Projects & AI Chat

| # | Chức năng (Function) | API Endpoint | Trạng thái | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tạo dự án | POST /projects | ✅ Hoàn thành | Tạo project nghiên cứu nhóm |
| 2 | Danh sách dự án | GET /projects | ✅ Hoàn thành | Liệt kê projects của user |
| 3 | Chi tiết dự án | GET /projects/:id | ✅ Hoàn thành | Xem project detail + members + papers |
| 4 | Cập nhật dự án | PUT /projects/:id | ✅ Hoàn thành | Sửa thông tin project |
| 5 | Xóa dự án | DELETE /projects/:id | ✅ Hoàn thành | Xóa project (owner only) |
| 6 | Thêm bài báo | POST /projects/:id/papers | ✅ Hoàn thành | Thêm paper vào project |
| 7 | Xóa bài báo | DELETE /projects/:id/papers/:paperId | ✅ Hoàn thành | Xóa paper khỏi project |
| 8 | Thêm thành viên | POST /projects/:id/members | ✅ Hoàn thành | Mời member vào project |
| 9 | Xóa thành viên | DELETE /projects/:id/members/:memberId | ✅ Hoàn thành | Xóa member khỏi project |
| 10 | AI Project Chat | POST /projects/:id/chat | ✅ Hoàn thành | Hỏi AI về papers trong project (context-aware) |
| 11 | Team Chat | POST /projects/:id/team-chat | ✅ Hoàn thành | Chat nhóm giữa các thành viên |

## 4.8. Các Module Bổ trợ

| # | Module | Chức năng chính | Trạng thái | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bookmarks | CRUD bookmark paper/report | ✅ Hoàn thành | Create, list, update note, delete + check status |
| 2 | Notifications | Push notification + in-app | ✅ Hoàn thành | Device token register, list, mark read, mark all read |
| 3 | Credits | Hệ thống credits + thanh toán | ✅ Hoàn thành | Balance, transactions, PayOS payment link + webhook |
| 4 | Quality & Feedback | AI Judge + User Rating | ✅ Hoàn thành | LLM evaluate chất lượng + user rating + agreement metrics |
| 5 | Analytics | Thống kê hệ thống | ✅ Hoàn thành | Dashboard analytics cho admin |
| 6 | Admin | Quản lý người dùng | ✅ Hoàn thành | List users, update role, update status, system stats |
| 7 | Home | Trang chủ API | ✅ Hoàn thành | Featured papers, statistics, hot topics |
| 8 | Embeddings | Vector embedding service | ✅ Hoàn thành | Gemini embedding provider + caching + factory pattern |
| 9 | LLM | AI language model client | ✅ Hoàn thành | Gemini + Ollama providers + grounding + run manager |
| 10 | API Sync | OpenAlex data sync | ✅ Hoàn thành | Trigger sync, list runs, ingest campaigns, validation |
| 11 | Pipeline | Data pipeline status | ✅ Hoàn thành | Pipeline monitoring + admin controls |
| 12 | Evaluation | Model evaluation | ✅ Hoàn thành | Evaluation summary cho admin |
| 13 | Retrieval | Vector retriever | ✅ Hoàn thành | Atlas Vector Search wrapper + paper retrieval |
| 14 | Scoring | Paper quality scoring | ✅ Hoàn thành | Tự động chấm điểm chất lượng paper |
| 15 | MCP | Model Context Protocol | ✅ Hoàn thành | MCP tools executor + tool definitions |
| 16 | Audit | Audit logging | ✅ Hoàn thành | Ghi log hành động người dùng + admin |

## 4.9. Background Workers (BullMQ)

Các tác vụ nặng được xử lý bởi background workers chạy trong tiến trình riêng biệt, sử dụng BullMQ + Redis queue. Mỗi worker có retry + exponential backoff.

| # | Worker | File | Trạng thái | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync Worker | sync.worker.ts | ✅ Hoàn thành | Đồng bộ papers từ OpenAlex API |
| 2 | Embedding Worker | embedding.worker.ts | ✅ Hoàn thành | Sinh Gemini embeddings cho papers mới |
| 3 | Report Worker | report.worker.ts | ✅ Hoàn thành | Generate AI analytical reports (RAG pipeline) |
| 4 | Gaps Worker | gaps.worker.ts | ✅ Hoàn thành | Phân tích research gaps bằng LLM |
| 5 | Paper Analysis Worker | paper-analysis.worker.ts | ✅ Hoàn thành | AI phân tích chất lượng paper |
| 6 | Notification Worker | notification.worker.ts | ✅ Hoàn thành | Gửi push notifications |
| 7 | Corpus Validation Worker | corpus-validation.worker.ts | ✅ Hoàn thành | Kiểm tra tính hợp lệ corpus sau ingest |
| 8 | OpenAlex Ingest Worker | openalex-ingest.worker.ts | ✅ Hoàn thành | Ingest hàng loạt papers từ OpenAlex (campaign) |

# 5. Chi tiết Chức năng — Frontend Web

Frontend Web được xây dựng bằng React 18 + Vite 6 + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui. Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Tiếng Anh/Tiếng Việt). Sử dụng React Router v6 cho routing và TanStack Query v5 cho data fetching.

✅ Hoàn thành  |  🔄 Đang phát triển  |  📋 Kế hoạch tương lai

| # | Trang / Component | Route | Trạng thái | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trang chủ (Home) | /home | ✅ Hoàn thành | Hero section, statistics, featured papers, hot topics |
| 2 | Đăng nhập | /login | ✅ Hoàn thành | Email/password + Google OAuth |
| 3 | Đăng ký | /register | ✅ Hoàn thành | Form đăng ký tài khoản mới |
| 4 | OAuth Callback | /auth/oauth-callback | ✅ Hoàn thành | Xử lý redirect từ Google OAuth |
| 5 | Tìm kiếm bài báo | /search | ✅ Hoàn thành | Semantic search + keyword + multi-filter + sort |
| 6 | Chi tiết bài báo | /papers/:id | ✅ Hoàn thành | Full paper detail + references + related + bookmark |
| 7 | Xu hướng nghiên cứu | /trends | ✅ Hoàn thành | Biểu đồ trends, top topics, AI explanation |
| 8 | Chi tiết topic | /trends/:topic | ✅ Hoàn thành | Deep-dive 1 topic: timeline, papers, related |
| 9 | Dashboard cá nhân | /dashboard | ✅ Hoàn thành | Overview: activity, recent papers, stats |
| 10 | Trang Profile | /profile | ✅ Hoàn thành | Xem/sửa thông tin cá nhân, đổi mật khẩu |
| 11 | Bookmarks | /bookmarks | ✅ Hoàn thành | Danh sách papers/reports đã bookmark |
| 12 | Thông báo | /notifications | ✅ Hoàn thành | In-app notifications + mark read |
| 13 | Báo cáo AI | /reports | ✅ Hoàn thành | Tạo + xem danh sách analytical reports |
| 14 | Xem báo cáo | /reports/:id | ✅ Hoàn thành | Đọc full report content + evidence |
| 15 | Dự án nghiên cứu | /projects | ✅ Hoàn thành | Danh sách research projects |
| 16 | Chi tiết dự án | /projects/:id | ✅ Hoàn thành | Project detail + AI chat + team chat + papers |
| 17 | Khoảng trống NC | /research-gaps | ✅ Hoàn thành | Gap analysis + evidence preview + AI directions |
| 18 | Bảng xếp hạng | /rankings | ✅ Hoàn thành | Leaderboard + your position + stats |
| 19 | AI Paper Review | /papers/review | ✅ Hoàn thành | Upload PDF + AI phản biện chi tiết |
| 20 | Format Checker | /papers/format-check | ✅ Hoàn thành | Kiểm tra format chuẩn IEEE/ACM/Springer |
| 21 | Admin Home | /admin | ✅ Hoàn thành | Admin dashboard tổng quan |
| 22 | Admin Users | /admin/users | ✅ Hoàn thành | Quản lý người dùng: role, status |
| 23 | Admin Papers | /admin/papers | ✅ Hoàn thành | Quản lý papers: duyệt, chỉnh sửa, xóa |
| 24 | Admin Sync | /admin/sync | ✅ Hoàn thành | Trigger sync, xem lịch sử, ingest campaigns |
| 25 | Admin Pipeline | /admin/pipeline | ✅ Hoàn thành | Pipeline monitoring + controls |
| 26 | Admin Evaluation | /admin/evaluation | ✅ Hoàn thành | Model evaluation dashboard |
| 27 | Submit Paper | /admin/papers/new | ✅ Hoàn thành | Admin submit paper trực tiếp |
| 28 | 404 Not Found | /* | ✅ Hoàn thành | Trang 404 cho route không tồn tại |

# 6. Chi tiết Chức năng — Mobile App (Flutter)

Ứng dụng di động được phát triển bằng Flutter + Dart, hỗ trợ cả Android và iOS. Kiến trúc feature-based với data/presentation/providers layers.

✅ Hoàn thành  |  🔄 Đang phát triển  |  📋 Kế hoạch tương lai

| # | Feature Module | Trạng thái | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auth (Đăng nhập/Đăng ký) | ✅ Hoàn thành | Login, register, token management, secure storage |
| 2 | Home (Trang chủ) | ✅ Hoàn thành | Featured papers, statistics, quick actions |
| 3 | Search (Tìm kiếm) | ✅ Hoàn thành | Semantic search + filters trên mobile |
| 4 | Papers (Bài báo) | ✅ Hoàn thành | Paper list, detail, references, related works |
| 5 | Trends (Xu hướng) | ✅ Hoàn thành | Biểu đồ xu hướng, topic drill-down |
| 6 | Bookmarks (Đánh dấu) | ✅ Hoàn thành | Bookmark papers, xem danh sách saved |
| 7 | Reports (Báo cáo AI) | ✅ Hoàn thành | Tạo và xem analytical reports trên mobile |
| 8 | Projects (Dự án) | ✅ Hoàn thành | Quản lý projects, AI chat, team chat |
| 9 | Gaps (Khoảng trống NC) | ✅ Hoàn thành | Gap analysis trên mobile |
| 10 | Notifications (Thông báo) | ✅ Hoàn thành | Push notification + in-app |
| 11 | Profile (Hồ sơ) | ✅ Hoàn thành | Xem/sửa thông tin cá nhân |
| 12 | Rankings (Xếp hạng) | ✅ Hoàn thành | Leaderboard trên mobile |
| 13 | Quality (Đánh giá) | ✅ Hoàn thành | Rating papers và xem AI quality judge |
| 14 | Admin (Quản trị) | ✅ Hoàn thành | Admin functions trên mobile |

# 7. Chi tiết Chức năng — AI Reviewer Service

AI Reviewer là một microservice Python độc lập (FastAPI + Uvicorn), chuyên phân tích và phản biện bản thảo bài báo khoa học. Hỗ trợ song ngữ Anh-Việt.

| # | Chức năng | File/Module | Trạng thái | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PDF Parser | pdf_utils.py | ✅ Hoàn thành | Trích xuất text, cấu trúc, metadata từ PDF |
| 2 | AI Paper Reviewer | reviewer.py | ✅ Hoàn thành | Phản biện toàn diện: methodology, citations, clarity |
| 3 | Format Checker | format_checker.py | ✅ Hoàn thành | Kiểm tra format chuẩn IEEE/ACM/Springer |
| 4 | Account Management | account_routes.py | ✅ Hoàn thành | Quản lý tài khoản reviewer |
| 5 | Storage Service | storage.py | ✅ Hoàn thành | Lưu trữ PDF + kết quả review |
| 6 | Admin Management | admin_routes.py | ✅ Hoàn thành | Quản trị AI reviewer service |
| 7 | Internal Routes | internal_routes.py | ✅ Hoàn thành | Internal API cho backend chính gọi |
| 8 | Security | security.py | ✅ Hoàn thành | HMAC signature verification + rate limiting |
| 9 | Paper Import | importer.py | ✅ Hoàn thành | Import papers từ nguồn bên ngoài |
| 10 | Subscription | storage_subscription.py | ✅ Hoàn thành | Quản lý gói subscription reviewer |
| 11 | Email Service | storage_mail.py | ✅ Hoàn thành | Gửi email thông báo kết quả review |
| 12 | Maintenance | storage_maintenance.py | ✅ Hoàn thành | Cleanup, backup dữ liệu review |

# 8. Chi tiết Chức năng — Hạ tầng & DevOps

| # | Hạng mục | Trạng thái | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monorepo Setup (pnpm + Turborepo) | ✅ Hoàn thành | Workspace config, task orchestration, dependency hoisting |
| 2 | TypeScript Configuration | ✅ Hoàn thành | Shared tsconfig.base.json, per-app overrides |
| 3 | MongoDB Atlas Setup | ✅ Hoàn thành | M0 cluster, indexes, Vector Search index |
| 4 | Upstash Redis | ✅ Hoàn thành | TLS, Singapore region, queue + cache |
| 5 | Docker Compose | ✅ Hoàn thành | Local dev + staging + production containers |
| 6 | Dockerfile (Backend) | ✅ Hoàn thành | Multi-stage build, optimized Node.js image |
| 7 | Dockerfile (Web) | ✅ Hoàn thành | Vite production build + Nginx serve |
| 8 | Dockerfile (E2E) | ✅ Hoàn thành | Playwright test container |
| 9 | Jenkinsfile CI/CD | ✅ Hoàn thành | Lint, typecheck, test, build, deploy pipeline |
| 10 | Vercel Deployment (Web) | ✅ Hoàn thành | Vercel config cho web app |
| 11 | Environment Variables (Zod) | ✅ Hoàn thành | Validated .env, refuses boot if invalid |
| 12 | Structured Logging (Pino) | ✅ Hoàn thành | JSON logs, pretty-printed in dev |
| 13 | Error Handling Framework | ✅ Hoàn thành | AppError class + global error handler + 404 |
| 14 | Rate Limiting | ✅ Hoàn thành | Per-endpoint rate limits cho LLM-intensive routes |
| 15 | Internationalization (i18n) | ✅ Hoàn thành | English + Vietnamese, lazy-loaded bundles |
| 16 | OpenAPI Documentation | ✅ Hoàn thành | openapi.ts: 35KB+ spec cho Swagger UI |
| 17 | Playwright E2E Tests | ✅ Hoàn thành | End-to-end test suite |
| 18 | Shared Types Package | ✅ Hoàn thành | 22 type files dùng chung giữa BE/FE/Mobile |

# 9. Chức năng Dự kiến Phát triển Tương lai

Dưới đây là các chức năng được lên kế hoạch phát triển trong các sprint tiếp theo, nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và mở rộng khả năng của hệ thống.

✅ Hoàn thành  |  🔄 Đang phát triển  |  📋 Kế hoạch tương lai

| # | Chức năng | Ưu tiên | Trạng thái | Mô tả & Kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Advanced Analytics Dashboard | Cao | 📋 Kế hoạch | Dashboard nâng cao: citation network, author influence, institution analytics |
| 2 | Paper Recommendation Engine | Cao | 📋 Kế hoạch | Gợi ý papers dựa trên lịch sử đọc, bookmarks, nghiên cứu của user |
| 3 | Collaborative Annotations | Trung bình | 📋 Kế hoạch | Highlight + comment trên papers theo nhóm project |
| 4 | Export Report to PDF/LaTeX | Cao | 📋 Kế hoạch | Xuất analytical reports sang PDF hoặc LaTeX template |
| 5 | Advanced MCP Tool Suite | Trung bình | 📋 Kế hoạch | Mở rộng MCP tools: auto-literature-review, methodology comparison |
| 6 | Real-time Collaboration | Trung bình | 📋 Kế hoạch | WebSocket-based real-time editing và chat trong projects |
| 7 | Citation Graph Visualization | Trung bình | 📋 Kế hoạch | Visualize citation network dạng interactive graph |
| 8 | Automated Literature Review | Cao | 📋 Kế hoạch | AI tự động tổng hợp literature review cho 1 topic |
| 9 | Multi-language Paper Support | Thấp | 📋 Kế hoạch | Hỗ trợ đọc và phân tích papers nhiều ngôn ngữ hơn |
| 10 | API Public Access (OAuth2) | Trung bình | 📋 Kế hoạch | Mở public API cho third-party developers |
| 11 | Institutional Admin Panel | Thấp | 📋 Kế hoạch | Dashboard cho trường/viện quản lý researchers của mình |
| 12 | Paper Versioning System | Thấp | 📋 Kế hoạch | Theo dõi các phiên bản (preprint → published) của papers |
| 13 | Advanced Notification Preferences | Thấp | 📋 Kế hoạch | Tùy chỉnh loại thông báo muốn nhận, kênh nhận (email/push) |
| 14 | Data Export & Backup | Trung bình | 📋 Kế hoạch | User tự export dữ liệu cá nhân (bookmarks, reports, projects) |
| 15 | iOS App Store Deployment | Cao | 📋 Kế hoạch | Build và deploy Flutter app lên Apple App Store |
| 16 | Performance Optimization | Cao | 📋 Kế hoạch | Cache optimization, lazy loading, DB query optimization |

# 10. Thống kê Tổng hợp

| Hạng mục | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Backend API Endpoints | ~100+ | 19 router modules, mỗi module 2-27 endpoints |
| Backend Modules | 23 | Tự quản lý routes, controller, service, model |
| Background Workers | 8 | BullMQ workers chạy tiến trình riêng |
| Frontend Web Pages | 28 | Lazy-loaded, role-based access control |
| Frontend Web Features | 14 | Feature modules với api, hooks, components |
| Flutter Mobile Features | 14 | Feature modules với data, presentation, providers |
| AI Reviewer Functions | 12 | Python microservice (FastAPI) |
| Shared Type Files | 22 | Framework-agnostic TypeScript types |
| Infrastructure Items | 18 | Docker, CI/CD, logging, monitoring, i18n |
| Tổng chức năng hoàn thành | ~150+ | Tất cả core features đã implemented |
| Chức năng kế hoạch tương lai | 16 | Enhancement và mở rộng |

## 10.1. Phân bổ Chức năng theo Trạng thái

| Trạng thái | Số lượng | Tỷ lệ | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ Hoàn thành (Completed) | ~150+ | ~90% | Sẵn sàng demo và testing |
| 🔄 Đang phát triển (In Progress) | ~5 | ~3% | Đang polish và tối ưu |
| 📋 Kế hoạch (Planned) | 16 | ~7% | Backlog cho sprint tiếp theo |

# 11. Rủi ro & Đề xuất

## 11.1. Rủi ro Hiện tại

| # | Rủi ro | Mức độ | Giải pháp đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gemini API free tier rate limits | Trung bình | Mỗi dev tạo key riêng, cache mọi LLM response, rate limit per-user |
| 2 | MongoDB Atlas 512MB limit (M0) | Thấp | Hiện ~100K papers < 200MB. Plan archive policy khi gần cap |
| 3 | Single-region deployment | Thấp | Hiện dùng AP_EAST_1. Cân nhắc multi-region khi scale |
| 4 | No automated staging environment | Trung bình | Thêm staging stage vào Jenkins pipeline |
| 5 | iOS testing chưa có (no Mac/iPhone) | Thấp | Flutter code cross-platform, test iOS khi có thiết bị |

## 11.2. Đề xuất Cải tiến

Triển khai staging environment cho QA testing trước khi deploy production

Thêm monitoring và alerting (Sentry, Datadog) cho production

Implement automated regression tests cho critical user flows

Tối ưu hóa bundle size frontend (code splitting đã có, nhưng cần audit)

Xây dựng API documentation site (Swagger UI đã có openapi.ts)

Plan database migration strategy khi cần upgrade MongoDB Atlas tier

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Báo cáo được tạo ngày 17/09/2026 17:17 — Publication Trend System © 2026

— Hết —